#### TN 13507 Weekly Status Report

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date 1 Juli 2016 | Week # 11 | Team VaporWorks |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activities This Week** | **Meetings Summary** |
| -Melanjutkan prototype game Project:Tank  -Konsultasi dengan dosen mengenai masalah yang muncul | -Mendiskusikan code untuk mencapai rencana kerja week 12  -Mencoba menggunakan Graphics java ketimbang menggunakan file gambar. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Achievement This Week** | **Problems Encountered** |
| -Menyelesaikan rencana kerja prototype untuk minggu ke 11  -Mengubah rencana dari file gambar menjadi Graphics Java | -Mengalami kendala dalam rotate gambar, muncul bug  -Koordinat pixel sulit digunakan karena banyak kendala yang muncul |

|  |
| --- |
| **Next Week Plan** |
| -Mengerjakan weekly goal untuk minggu ke-12  -Mengubah gambar tank menggunakan Graphics Java, perbaiki rotate dari barrel tank dan peluru.  -Mengubah koordinat dari pixel menjadi kartesius untuk menghindari masalah dalam penempatan gambar dan rotasi gambar |